Meilensteine FLOX-ROX
Untertitel

Roland Mosimann

Ort,

Inhaltsverzeichnis

# Meilensteine
Text
## Meilenstein 1
Nach Beedigung der Inception-Phase:
a basic use case model, project plan, initial risk assessment and project description (the core project requirements, constraints and key features) are generated

Meilenstein 2
nach der Elaboration:
- Proof of concept für 80% aller Requirements
- Clickbare Prototypen
- Software Architektur beschrieben
- Design elemente definiert
- Entwicklung geplant

Meilentein 3
Ende Construction:
- Software umgesetzt
- 90% der Requierements abgedekt
- Zusätzliche Lieferobjekte (Handbuch, usw.) ertstellt

Milestone 4
Projektabschluss